项目名称：长寿高硅氧项目拆除工程
询比价编号：CPIC-GCXMCG-2025-032

询比价文件
报价人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二〇二五年十月

编制：               审核：               

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就长寿高硅氧项目拆除工程项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2025-032

项目名称：长寿高硅氧项目拆除工程

三、询比价内容：

1、施工内容：对长寿高硅氧新材料厂区包含但不限于钢结构拆除工程、装饰拆除工程、电气拆除工程、管道拆除工程、消防拆除工程、设备拆除工程、建筑拆除工程等（含20台保护性拆除设备），具体详见询比价文件提供本工程的拆除内容及要求明确的资料、堆放区域明确的资料、堆放要求明确的资料及现场踏勘沟通及回复的要求。

1.1高硅氧范围区域划分：

1.1.1拆除区域范围1：

氯化钙成品区和厕所轴线：C-E/1-4

配电室（拆除酸沥车间相关电缆及配套设施）轴线：B-C/3-4

短切车间轴线：A-E/9-13

原料车间轴线：A-E/13-16

1.1.2拆除区域范围2：

高硅氧成品区（不含配电室）轴线：A-C/1-4

酸沥车间轴线：A-C/4-9

室外露天设备装置区轴线：C-E/4-9

1.1.3拆除区域范围3：酸沥车间红线范围外区域，以现场踏勘指定位置为准。

高硅氧范围区域对应的拆除事项：

（1）拆除区域范围1：拆除酸沥车间相关所有工艺管道及电缆等相关配套设施（以现场标注和交底资料为准）。

（2）拆除区域范围2：拆除厂房安装的设备及工艺相关的配套设施(如工艺管道、设备基础、设备、电缆桥架及电缆等)，保留原始建筑结构及照明设施，除原始建筑结构均拆除至零平面。

（3）拆除区域范围3：拆除酸沥车间红线范围外相关所有工艺管道及电缆等相关配套设施（以现场标注和交底资料为准）。

1.2拆除物资堆放要求

（1）堆放地点的明确（采购部在拆除施工前分别明确二手设备和报废设备具体的物资堆放场地）。

（2）必须服从堆场管理人员指挥，将拆卸物资放到堆场制定位置。

（3）废钢铁、废不锈钢堆高不低于5m，堆放边缘不得接触挡墙，堆垛稳定不滑落、垮塌。

（4）电控柜等平放，必须堆放整齐，尽量堆至最大安全高度。电缆线根据直径大小分类堆放。

（5）各种物资之间界限明确，不能混放搭接。

（6）进入堆场人员必须穿戴安全防护用具（劳保鞋、反光衣、安全帽），施工机械属于特种设备的需要有效的证件和操作人员资质。

2、工期：25个日历天。

施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿生产基地。

报价人资格

1.竞选人具备有效的营业执照，中国境内依法注册的独立法人并具有独立承担民事责任的能力。

2.竞选人具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

3.项目经理须已在竞标人单位注册，并具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书。（项目经理应附执业资格证，竞标单位应至少提供缴纳的最近3个月社保证明复印件并加盖申请人单位公章。）

4.未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限未满，不得在近两年内申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为和不得在国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/index.html”列入严重违法企业失信名单。

（申请人网上截图、并承诺无以上情形之一）
　

五、报价文件要求：

1.报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。所有报价文件需提供扫描电子文件U盘（签章、签字后扫描）。

提供份数：纸质版正本1份、电子文件1份。
2.报价文件（扫描电子文件U盘）应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。
3.有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起30天。
4.报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
5.技术文件部分格式不限。
六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币 303338.13元，一次性报价且为最终报价。本项目为包干一口价，包干总价不因材料涨价做调整，包括人工费、材料费、机械及设备使用费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。
付款方式：

1.电汇。

2.无预付款。
3.项目完成验收后，委托方15个工作日内一次性支付通过银行转账方式支付至受托方银行账户。

八、询比价公告时间

本次询比价公告开始时间 2025 年10月10日，公告结束时间 2025 年 10月 12日。

取得询比价文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  

技术 联 系人： 张峰树           联系电话： 13618317003             

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：

报价文件递交截止时间： 2025年 10月  13日上午 10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。  

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年 10月10日

法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
报价函
采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
1.根据你方采购项目  （项目名称）询比价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究询比价文件的供应商须知、合同条款、本工程最高限价及有关文件后，我方完全认可询比价文件的全部内容（包括澄清或者修改文件），本项目报价为：（大写）        （¥       元）作为实施和完成该项目采购范围内规定的全部工作的投标总报价。
2.我方已详细阅读全部询比价文件，包括澄清或者修改文件，现对询比价文件主要条款予以确认。
3.我方保证按询比价文件的规定和现行相关规范的规定做好本项目的全部工作。
4.工期：      日历天。
5.我方拟派驻本项目经理为            。
6.我方同意所提交的报价人在询比价文件规定的报价有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。
7.除非达成另外协议并生效，你方的成交通知书和本成交人将成为约束双方的合同文件组成部分。
报价人：                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地  址：                                   
电  话：                                   
           年     月      
