项目名称：污水处理站反吊氟碳膜维修

询比价编号：CPIC-GCXMCG-2025-031

询比价文件

报价人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二五 年 7月

编制：               审核：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就污水处理站反吊氟碳膜维修项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

一、询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2025-031

二、项目名称：污水处理站反吊氟碳膜维修

三、询比价内容：

### 对污水站反吊氟碳膜进行修复，包括但不限于破损氟碳膜的拆除与更换、雨棚结构的加固与修复、相关配件的更换等，确保雨棚修复后能正常使用且符合相关质量标准。 具体工程量如下：

| 污水处理站维修内容主要清单明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预估工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 氟碳膜材料更换量 | 450 | m2 | 工作量现场实际踏勘 |
| 2 | 氟碳膜材料工厂加工制作 | 520 | m2 | 工作量现场实际踏勘 |
| 3 | 现场原有损坏的膜材撤除 | 450.00 | m2 | 工作量现场实际踏勘 |
| 4 | 加工制作好的氟碳膜现场安装 | 450.00 | m2 | 工作量现场实际踏勘 |
| 5 | 加工制作好的氟碳膜现场安装脚手架等措施 | 450.00 | m2 | 工作量现场实际踏勘 |
| 6 | 原有损坏的钢结构及栏杆撤除 | 35.00 | m | 工作量现场实际踏勘 |
| 7 | 撤除原有钢结构的保护措施 | 1.00 | 项 | 工作量现场实际踏勘 |
| 8 | 增加新的钢结构及栏杆材料 | 120.00 | m | 工作量现场实际踏勘 |
| 9 | 增加新的钢结构和原撤除钢结构的更换人工 | 120.00 | m | 工作量现场实际踏勘 |
| 10 | 安装钢结构的吊车费和措施费 |  | 项 | 工作量现场实际踏勘 |
| 11 | 水泥地面恢复 |  |  | 工作量现场实际踏勘 |
| 12 | 监控摄像头损坏更换 |  |  | 含现场安装 |
| 13 | 现场电缆、电线、电源开关更换 |  |  | 含现场安装 |
| 14 | 现场铝合金压条、螺栓等辅材料 |  |  |  |
| 说明：以上工作量为初步测算工作量，有意向投标公司可以联系现场踏勘，实际工作量以踏勘实际工作量为准。 |  |  |  |  |

务时间/工期：自合同签订之日起20个日历天内完成全部修复工作。

服务/施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口基地。

- 报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，机电工程二级或者市政二级等且需具备有效的安全生产许可证。

- 报价文件要求：

1.报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。所有报价文件需提供扫描电子文件U盘（签章、签字后扫描）。

2.报价文件（扫描电子文件U盘）应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

3.有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

4.报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

5.技术文件部分格式不限。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币 260000元，一次性报价且为最终报价，所有报价均含13%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费、质保期内的维护等一切费用。

七、付款方式：

银行承兑汇票或现金电汇

（一）无预付款。

（二）甲方的支付方式约定为银行承兑汇票；如若付款方式调整为电汇付款（银行转账），则乙方对甲方的支付金额给予1%的现金折扣。

（三）提供财务需求的合规等额增值税专用发票后，完成结算审核后28天内，累计支付至竣工结算价款的97%,余3%质保金，待缺陷责任期满后一次性付清。

八、询比价公告时间

- 本次询比价公告开始时间2025年7月28日，公告结束时间2025年7月   31日。

- 取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055

技术 联 系人：张峰树            联系电话： 13618317003

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

- 报价文件递交截止时间：2025年8月 1日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

- 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

- 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：综合评估法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）综合评估法，综合评分相等时，以投标总报价低的优先。

| 2.2.1 | 值构成(100分) | 1、技术部分 |  |  | 30分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、投标总报价部分 |  | 70分 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 技术部分评分标准30分 | 技术方案（10分） 对项目情况了解和认识,明确项目主要目标及主要内容的需求,对项目重点难点做具体分析，材料选型及质量可靠，整体设计施工方案能及措施能充分反应甲方的实际需求，施工技术方案详实，所选设备设施合理、安全可靠。满分得10分(优得8～10分,良得4～7分,一般得0～3分)。 施工组织设计方案（8分） 对本项目施工重点及难点的理解，从施工专项方案中的技术措施、进度计划、工程质量、安全、环境等方面进行横向比较，优得6～8分，良得3～5分，一般1～2分。 安全文明施工及安全保障措施（8分） 结合本项目实际情况，安全施工方案详实可行，安全保障措施到位，要求涵盖现场封闭管理、场地标准化处理、安全防护设施完善、施工机具安全保障、材料规范管理及环境控制等多维度评审进行横向比较，优得6～8分，良得3～5分，一般1～2分。 售后服务及质保（4分） 客户回访频次、响应时间、售后服务反馈信息、售后服务方案。进行横向比较，优得4分，良得2分，一般得1分。 |  |  |
|  |  | 投标总报价评分标准70分 | 评标基准价计算方法 1、所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 2、所有通过初步评审得规定分值的满分 70 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止，低于评标基准价的不加分、不扣分。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年 7 月 28日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日