项目名称：CPIC大渡口厂区分布式光伏电站建设项目工程监理服务

询比价编号：CPIC-GCXMCG-2026-075

询比价文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二六 年 一 月

技术部分

编制：               审核：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就CPIC大渡口厂区分布式光伏电站建设项目监理服务项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

- 询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2026-075

- 项目名称：CPIC大渡口厂区分布式光伏电站建设项目监理服务询比价

- 询比价内容

- 本项目CPIC大渡口厂区分布式光伏电站建设项目EPC已由重庆市大渡口区发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证(备案项目编码：2507-500104-04-05-424941）批准建设，项目业主为重庆国际复合材料股份有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。通过对大渡口厂区五条生产线厂房屋顶加固后安装建设分布式光伏电站，装机容量10MWp，升压至10kV在招标人110kV变电站并网，并将光伏电站监控系统纳入招标人的智能运维中心进行集中展示，要求手机APP能查看电量、逆变器状态等关键数据。

- 监理服务职责：通过制度流程化、动态监控和高效协同，实现大渡口厂区分布式光伏电站建设项目的全周期整合管理和风险前置控制。工作要求包括“四控制、两管理、一协调”，即投资控制、进度控制、质量控制、安全生产和文明施工的控制、合同管理、信息管理以及协调各参建单位的工作关系，监督施工单位农民工工资发放，确保工程如期建成，并达到建设工程施工合同约定的质量标准。

- 监理服务范围：提供CPIC大渡口厂区分布式光伏电站建设项目EPC交钥匙工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理服务（包含但不限于：建筑工程、安装工程、电气工程等与本项目相关的所有工程环节的施工全过程监督、材料与工艺把关、隐蔽工程验收、施工计划审核、现场安全监管、进度动态跟踪、技术规范性把控、资料完整性审查、协调参建各方、信息与档案管理）。从委托人书面通知进场开始到竣工验收合格、监理资料交接完成、最终审计完成、缺陷责任期满所包含的所有全过程施工监理服务。

- 服务时间：从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止，其中现场监理责任期约为6个月，缺陷责任期24个月。（责任期以项目合同签订为准）。

- 服务地点：重庆市大渡口区建胜镇建桥工业园B区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 质量要求：服务质量达到《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）等国家现行有关法规要求。

- 报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

- 资质与营业执照：

1.1具备以下资质条件之一

①建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质；

②同时具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级及以上资质和电力工程监理乙级及以上资质。

（报价人须在报价文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件或扫描件。）

1.2 具备有效的营业执照

在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（报价人须在报价文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件或扫描件。）

- 报价人选资格情况

报价人自行承诺（格式见报价竞选文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

报价人须在报价文件资格审查部分提供承诺。

3. 总监理工程师资格要求

3.1总监理工程师为报价人本单位在职人员，须具备建设行政主管部门颁发的注册监理工程师证书（电力工程或机电安装或房屋建筑工程专业），高级及以上技术职称。须有3年以上光伏项目监理经验。

总监理工程师允许在其他项目中担任监理职务，但最多不超过三项（含本项目）。

报价人须为拟派的总监理工程师做出承诺，承诺拟派总监理工程师同时担任监理职务的项目不超过三项（含本项目），并为本项目配备1名满足报价竞选文件要求的总监理工程师代表。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决报价竞选处理。

报价人须在报价文件资格审查部分提供拟派总监理工程师有效的监理工程师注册执业证书复印件、职称证书复印件、身份证复印件、报价人为其缴纳的养老保险证明材料复印件、承诺、总监理工程师兼任项目的建设单位出具的同意兼任的书面材料（如有），以上所有材料须加盖投标单位鲜章。

4. 其他主要人员要求

（1）专业监理工程师

报价人须自行承诺（格式见报价竞选文件格式）中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目专业监理工程师，出具任命文件。任命文件应当明确专业监理工程师的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。专业监理工程师应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供报价人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，可取消其中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给我公司造成损失的，报价人依法承担违约赔偿责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决报价竞选处理。

（2）监理员

报价人须自行承诺（格式见报价竞选文件格式）中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建项目监理部，配置项目监理员，出具任命文件。任命文件应当明确监理员的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。监理员应持有建设行政主管部门要求的证书，并提供报价人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，可取消其中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门；给我公司造成损失的，报价人依法承担违约赔偿责任。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决报价竞选处理。

（3）委托代理人：

委托代理人必须为报价人本单位人员。

报价人须在报价文件资格审查部分提供报价人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决报价竞选处理。

特别说明：

（1）上述1～4条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位鲜章并装入报价文件资格审查部分中。比选时报价人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件备查（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外）。上述1～4条，有一条不满足则报价文件由评标委员会作否决报价竞选处理。

（2）报价人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见报价竞选文件格式）。我公司在合同签订前均有权对报价人提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其报价竞选保证金不予退还，报价人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本报价文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②总监理工程师、专业监理工程师、监理员和委托代理人的养老保险证明期限为2025年7月至2025年12月的连续养老保险证明。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

5.业绩要求

近三年（ 2023  年 1  月至报价文件递交截止之日，以合同签订时间为准）至少承担过1个单个合同装机容量6MW及以上的屋顶分布式光伏电站建设项目的 工程监理  业绩。（提供合同复印件，加盖单位公章）。

[须提供每项业绩的中标通知书、监理合同和业务手册或（交）竣工验收意见书复印件或扫描件 、中标信息相关网站查询结果复印件或扫描件，若以上资料无法体现规模、工程特点，可补充提交业主证明复印件或扫描件，复印件或扫描件须加盖投标单位鲜章，原件必查。若是以非招标方式承担监理的，可不提供中标通知书，但其他资料均须提供。]

注：中标信息（或施工许可信息）相关网站查询结果：应从全国建筑市场监管公共服务平台（如全国公共资源交易平台网站及相关链接地方公共资源交易平台网站、重庆市招标投标综合网、重庆建设工程信息网等网站）下载，否则视为无效业绩，按废标处理。

五、报价文件要求：

- 报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

- 报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

- 有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

- 报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币  100000   元，一次性报价且为最终报价，所有报价均含6%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

七、付款方式：

按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的监理工作报酬。

（1）监理工作报酬计算方法：

监理结算金额=监理费中标价

（2）监理服务收费支付办法：

①本工程成交人进场后，采购人不预付监理费用。

②采购人按项目合同签订的180天工期，每月平均支付合同金额的15 %，在支付前需收到监理人开具的付款金额足额的增值税专用发票，否则不予支付监理费，税率为6%。（工期以项目合同签订为准）

③工程竣工验收合格、监理人提交合格监理档案并督促施工单位交齐完整竣工资料，结算办理完成且通过结算审定后支付至结算审定监理酬金的95%，工程竣工到质量缺陷责任期完后一次性支付剩余监理酬金，不计利息。质量缺陷责任期是指从竣工之日起2年。（责任期以项目合同签订为准）

④支付方式：统一税率6%；银行承兑汇票；若采用电汇付款，采购人按支付金额的 1% 给予采购人现金折扣(需付至农民工工资专户的农民工工资和配置票据后结算尾差≤5000元的现金支付部分除外)。

八、询比价公告时间

- 本次询比价公告开始时间 2026  年 1 月23日，公告结束时间 2026  年 1 月27日。

- 取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055

技术联系人： 郑伟               联系电话： 19923136300

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

- 报价文件递交截止时间： 2026　 年 1  月 28日上午 　10  时 00　 分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

- 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

- 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、评标方式：本次采取综合评估法。

| 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100 分) |  |  | （1）投标报价 80 分； （2）监理大纲 17 分； （3）商务部分 3 分； |
| 评标基准价计算方法 |  |  | 评标基准价取费比例：所有通过初步评审（包括：形式评审、资格评审、响应性评审）合格的报价人（采购人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的取费比例进行算术平均。 |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 商务部分（3分） |  |  | 商务部分（3分） |
| 投标报价评分（80分） |  |  | 投标报价（80分） |
| 监理大纲评分标准 （17分） | 工程重难点分析和合理化建议 |  | 3分 |
|  | 监理组织机构和岗位职责 |  | 4分 |
|  | 质量控制、投资控制、进度控制、安全控制 |  | 3分 |
|  | 合同管理、信息管理、文明及安全管理 |  | 3分 |
|  | 创优措施、环保措施、组织协调 |  | 2分 |
|  | 监理设备和仪器 |  | 2分 |
| 条款 | 评分因素 |  | 评分方法 |
| 投标报价 （A：80分） | 监理费投标报价（80分） |  | 1）所有通过初步评审的有效的报价先得满分80分，在此基础上，投标报价与评标基准比例相减，每增加1%扣1分，减少1%扣0.5分。 所有计算及得分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
| 商务部分 （B：3分） | 业绩情况 |  | 1、投标单位业绩（3分）： 在满足资质条件基础上，竞选人2023年 1月1 日以来至今（以工程竣工验收时间为准）每具有装机容量10MW的厂房屋顶分布式光伏工程项目的监理业绩一个得1分，此项最多得3分。（提供监理合同和业务手册或（交）竣工验收意见书复印件，须体现出工程规模和工程特点，如不能体现的，可补充提交业主证明复印件，复印件须加盖单位鲜章，原件必查。） |
| 监理大纲（C：17分） | 监理大纲按项目的施工阶段的“四控制、两管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制、安全控制，合同管理、信息管理和现场组织协调等全部内容编制，充分体现项目特点，由评标委员会对其大纲的全面性、针对性、合理性、先进性进行评分，共17分。具体评标标准如下： |  |  |
|  | 工程重难点分析和合理化建议（3分） | 是否能准确把握本项目的重难点；针对本项目重难点从监理的角度提出合理化建议的可行性。横向对比，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  | 监理组织机构和岗位职责（4分） | （1）总监理工程师、专业监理工程师、监理员从业年数，5-10年以内得0.33分/人；10年及以上得0.67分/人。（须提供社保等证明材料） |  |
|  |  | - 专业监理工程师、监理员具有电力工程或机电安装或房屋建筑专业建造师，具备证书得0.995分/人。 |  |
|  | 质量控制、投资控制、进度控制、安全控制（3分） | 质量控制体系完善、措施合理、重点突出；质量控制手段、方法和程序正确，有明确控制点；投资控制目标明确、依据合理、内容齐全；投资控制方法和程序正确并有针对性；进度控制目标明确、内容齐全；进度控制方法和程序正确并有针对性；进度控制手段先进合理；安全控制目标明确、内容齐全；安全控制方法和程序正确并有针对性。横向对比，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  | 合同管理、信息管理、文明及安全管理（3分） | 管理措施合理可行、信息管理内容齐全、合理可行、控制措施针对性强，明确合理。横向对比，优秀得3分，良好得2分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  | 组织协调、创优措施、环保措施（2分） | 组织协调方法是否得当、措施切实可行，争创优质工程措施得力、环保措施，详细有效。横向对比，优秀得2分，良好得1.5分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  | 监理设备和仪器（2分） | 配置齐全且科学合理。横向对比，优秀得2分，良好得1.5分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
|  | 报价人得分 | 报价人得分=A+B+C |  |

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年 1 月23日