项目名称：龙山高性能基材电子布项目地质勘察服务

询比采购编号：

询比采购文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二六年八月

编制：               审核：

询比采购文件

重庆国际复合材料股份有限公司就龙山高性能基材电子布项目进行国内外询比采购，并邀请潜在供应商进行报价。

- 询比采购项目编号：

- 项目名称：龙山高性能基材电子布项目地质勘察服务

- 询比采购内容：

- 提供服务：对征地范围内用地做地质详细勘察，征地范围内钻孔数量暂估为100个，每个孔暂估为23m深,具体深度和钻孔数按实计算，地质勘测暂估净尺2300米。

服务时间：总工期30日历天；要求地勘在签订合同后15日历天内完成野外工作并提交中间成果资料，总工期日历天内完成外业及审查工作，完成后提供书面正式地勘审查合格报告；

服务地点：长寿经济技术开发区龙山路1号。

- 报价人资格

本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记。

（2）具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照（统一社会信用代码），营业执照经营范围涵盖与询比采购内容相关的的营业范围。

（3）本次询比采购不接受联合体。

（4）具有建设行政主管部门颁发的有效的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质，外地企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本复印件及分支机构入渝登记备案证复印件）；投标人拟派的项目负责人必须具有注册岩土工程师执业资格和岩土工程高级及以上技术职称，且为投标人本单位在职员工。

（5）信誉要求：未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限未满，不得在近两年内申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为和不得在国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/index.html”列入严重违法企业失信名单。（申请人网上截图、并承诺无以上情形之一）

五、报价文件要求：

- 报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

- 报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

- 有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

- 报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币207000元，一次性报价且为最终报价，所有报价均含6%增值税，且应包含但不限于开办费、机械进出场费、现场钻探费、取样费、现场试验费、室内试验费、物探测试费、服务费、人工费、材料费、机具台班费、企业管理费、利润、规费、增值税以及一定范围内风险费。我公司对钻孔全费用综合单价设置限价为90元/m；合同总价限价为207000.00元，计算依据为：100*23*90=207000元，高于限价为无效报价（等于限价为有效），我公司将在所有报价单位中选择总价最低的单位承担本工作，如报价总金额有误，以单价计算后的总额进行修正，如报价人不同意修正后的金额，则视为无效报价。

七、付款方式：

本工程不支付预付款，待勘测工作结束完成地质勘察及审查，同时根据要求完成地质勘察报告及审查报告，待收到本项目正式的地质勘察报告，完成结算流程后全额支付地质勘测服务费用；支付前需收到对应支付金额的增值税专用发票。付款可以采用银行承兑汇票或现金电汇。

八、询比采购公告时间

- 本次询比采购公告开始时间2026年8月10日，公告结束时间2026            年8月12日。

- 取得询比采购文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055

技术 联 系人：张老师           联系电话： 15223402168

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

- 报价文件递交截止时间：2026年8月13日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

- 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

- 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年8月10日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日

询比采购申请文件格式

龙山高性能基材电子布项目地质勘察服务申请文件

询比采购申请人：                     （盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：       （签字）

年       	月 	     日

询比采购申请函

致:重庆国际复合材料股份有限公司

根据你方龙山高性能基材电子布项目地质勘察服务询比采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究竞争性询比采购文件的申请人须知、合同条款、本项目询比采购最高限价及有关文件后，我方完全认可竞争性询比采购文件的全部内容（包括澄清或者修改文件），我方报价为按照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）,我方地质勘察费用报价为      元/米、经计算，总价为[100*23*   元（地质勘察报价）=      元（大写：       ）。

- 1、我方已详细阅读全部询比采购文件，包括澄清或者修改文件。

- 2、 我方保证按询比采购文件的规定和现行相关规范的规定做好本项目的设计工作，并承诺设计文件科学合理、经济、实用。设计成果符合相应的现行设计规范和技术标准。设计各阶段的成果符合国家或行业技术标准对相应阶段设计内容及深度的要求。设计成果还满足询比采购人要求，设计内容修改到询比采购人满意为止，并经相应的技术审查机构和行政审批机构审查通过。

3.我方拟派驻的项目负责人为 	，未经本项目业主单位批准，我方不得随意替换驻场人员。否则我方愿承担违约责任。

4.我方同意所提交的询比采购申请文件在询比采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。

- 5.除非达成另外协议并生效，你方的询比采购文件和本询比采购申请文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

- 6.本申请文件自贵方收到之日生效，有效期至开标后 90天，在此期间本申请文件之规定对我方具有约束力；

- 7.我方有幸中标，自收到中标通知书之日起5日内与询比采购人完善合同签订所需所有资料；若未遵守该条款的承诺，我方愿意承担10000.00元（大写：壹万圆整）的违约金。

询比采购申请人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

电话：

日期：     年    月    日

（一） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

询比采购申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄：    职务：

系 	 （询比采购申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

询比采购申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

（二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（询比采购申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	（项目名称）询比采购申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

询比采购申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件

双面

复印件正面

（不放大、缩小）

委托代理人身份证复印件

双面

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加询比采购申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

2.证明及授权委托书原件装入询比采购申请文件一并递交。

（三）询比采购申请人基本情况表

| 询比采购申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）询比采购申请人的营业执照

（五）询比采购申请人资质证书

（六）信誉声明

（七）申请人认为有必要提供的其他资料